10. februar 2025

Referat fra møde med Departementet for Boliger og Infrastruktur den 6. februar 2025.

Deltagere:

Embla Kristjánsdóttir (EK), Dep. for Boliger og Infrastruktur

Ujarak Rosing Petersen (URP), Inuplan A/S

Mario Jensen (MJ), Qarsoaq Tegnestue ApS

Jane Carlsen, (JC), Clement & Carlsen ApS

Inooraq Brandt, (IB), Rambøll Grønland A/S

Fraværende:

Morten Gosvig, Masanti A/S

(Det punkter, der nedenfor er fremhævede, er punkter i forhold til mødet sidste år, der var på dagsordenen, men som man af tidsmæssige årsager ikke nåede at diskutere.)

Agenda:

- Introduktion og opfølgning fra sidste år

- Kommunernes manglende udbud af opgaver

- Selvstyrets udbud af opgaver

  - Nybyggeri

  - Renoveringsopgaver

- Offentlige bygherres anvendelse af udenlandske rådgivere

- Påvirkning af privat byggeri.

Ad. 1:

Hvorfor holder vi mødet?

- Opfølgning på sidste års konstruktive møde

  - (EK) Der er siden sidste møde blevet afholdt et stormøde i departementet, hvor der blev diskuteret inklusion. Endvidere blev erkendelse af, at kendskabet til såvel udbuds- som tilbudsloven var for smalt, hvorfor man stilede imod at få højnet niveauet. I denne forbindelse blev det nævnt, at der stilles større krav til de nyuddannede, end de umiddelbart altid kunne honorere. Årsag: Der var ikke andre til at løseopgaven.

  - Der skal laves en CO2 handlingsplan i Selvstyre regi.

  - EK efterlyste interesse for den bæredygtighedsstrategi, som Selvstyret arbejdede med. I denne sammenhæng nævnte EK, at der var planer om at lave en klimatipasningsplan.

- Den grønlandske rådgiverstand er et vigtigt aktiv for byggeriet og samfundet

- De offentlige bygherrer skal være bevidst om, at de grønlandske rådgivere ligger i konkurrence med udenlandske, herunder danske rådgivningsfirmaer.

- Kontinuitet i opgaverne er vigtig for udviklingen hos den grønlandske rådgiver- og entreprenørstand

- Der er meget begrænset udbud af byggeopgaver fra kommunerne

- Udsigt til kraftig nedgang i ny-byggeriet, især i blandt de private.

  - Årsagen til nedgangen i ny-byggeriet er primært manglende økonomi. Man søger midler i fonde såvel i Grønland som i Danmark.

  - I Kommunerafik Sermersooq er en medvirkende årsag en mangel på arealer. EK efterlyste input til ændringer i Planloven, da anvendelsen af denne ikke altid egner sig de mindre bosteder.

- Udsigt til flere renoveringsopgaver

  - I Selvstyre regi er der rimeligt gang i renoveringerne. De manglende renoveringer i kommunalt regi skyldes primært manglende økonomi.

  - Små renoveringsopgaver burde udbydes i større ”pakker”, da det er de samme ressourcer, der anvendes til de enkelte renoveringer.

Ad. 2:

- Der opleves fortsat afmatning i udbud af opgaver fra kommunerne

- Der mangler byggefelter (i Nuuk og i Ilulissat). Det er kommunernes ansvar, men anke over dette overfor kommunerne har ikke givet det ønskede resultat. Manglen på byggefelter begrænser byggeriet – også på det private marked.

- Der er stort potentiale for øget byggeaktivitet, hvis kommunerne begynder at renovere de boliger, de har ansvaret for.

- Kommunerne mangler ressourcer – såvel finansielt som personalemæssigt.

- Der er potentiale for udvikling af infrastruktur og byggeri i forbindelse med de nye lufthavne.

Ad. 3:

- Selvstyret opfordres til at fremrykke planlagte/påtænkte opgaver for at sikre kontinuitet.

- Udbud i totalentreprise er et mønstereksempel på en øget risiko for at ekskludere de grønlandske rådgivningsfirmaer

- Selvstyrets selskaber køber boliger i stedet for at bygge dem.

- Man efterlyser i rådgiverkredse, at opgaverne udbydes i større enheder, så der sikres grundlag for udvikling, således at f.eks. planer om opførelse/vedligeholdelse af 5 blokke ikke foregår ved, at disse udbydes én blok ad gangen

- Hvilke renoveringsplaner foreligger der?

  - Der forventes afsat et beløb på kr. 80 – 100 mill. kr. årligt. Der arbejdes hen imod større udbud, som gerne skal vare i flere år. De skal udbydes som Funktionsudbud, som skal afgrænses – gerne i samarbejde med de private rådgivningsfirmaer.

  - Departementet sidder med en pulje af mindre opgaver, som A/S Boligselskabet INI skal varetage, således at disse opgaver bliver varetaget af de lokale håndværkere.

- Hvilke planer for nybyggeri foreligger der?

  - Efter valget til Inatsisartut og sammensætningen af det nye Naalakkersuisut, skal o større rådgivningsopgaver udbydes – 1. Bygge- og Anlægsskolen i Sisimiut, og 2. Sundhedsboligerne i Nuuk.

- Der er potentiale for udvikling af infrastruktur og byggeri i forbindelse med de nye lufthavne.

- Urbaniseringen i Grønland afføder stor boligmangel i udviklingsbyerne

- Udbudsloven opleves problematisk. Ændring fra betroet tekniker til konkurrenceudsat leverandør og fra tekniker til bygherre. Der er mange transaktionsomkostninger, som presser os. Samling af rådgiveropgaven vil være en fordel for bygherren.

- Bedre fordeling af rådgiveropgaver ønskes.

Ad. 4:

- Enkelte selskaber bruger danske rådgivere (ex. RG)

- Hvilke holdninger er der til anvendelse af udenlandske rådgivere?

Ad. 5:

- Der mangler byggefe lter (i Nuuk og i Ilulissat)

- Begrænsning af offentlige lån begrænser investeringslysten

- Stigende rente og usikkerhed i verden begrænser de privates investeringslyst

- Der opleves nu kraftig nedgang i investeringslysten hos private investorer.

Der var enighed om at planlægge et nyt møde med departementet medio juni 2025.

Nuuk, den 6. februar 2025

Lars Krogsgaard-Jensen

Jur.kons./sekr.